- 四川雅化实业集团股份有限公司

- SAP系统二期项目招标书

四川雅化实业集团股份有限公司

2013.07

# 概述

## 总则

本文件为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）信息化系统建设项目的技术规范书。

本文件给出了雅化集团对于SAP系统的各项要求，面向承建雅化集团信息化系统的投标商，供投标商编写建议书和报价之用。

雅化集团在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。雅化集团有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书。

## 雅化集团SAP一期项目介绍

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）是专业提供民用爆破器材研发、生产及爆破服务的产业集团。集团现有资产25亿元，占地300多万平方米，员工4000多人，其中专业技术人员1000多人。主要生产点位于四川雅安、绵阳、广元、凉山州、攀枝花、泸州等六个地区以及内蒙古包头市、新疆哈密市等省区。

雅化集团股份公司创立于1952年，六十年来专注于民用爆破器材的研发、制造和爆破服务，现有民爆生产公司、经营公司、爆破公司、运输公司等40个全资和控股子公司，其中有6家炸药生产厂和1家雷管生产厂。2011年集团工业生产总值居四川省民爆行业第一位，全国民爆行业第二位。

2011年10月，雅化集团SAP一期建设开始实施，2012年5月成功上线。

一期项目实施范围包括集团总部（管理机构）、雅安生产厂（炸药生产厂）、绵阳公司（雷管生产厂）、旺苍公司（炸药生产厂）、三台公司（炸药生产厂）、攀枝花恒泰公司（炸药生产厂）。实施模块包括物料管理（MM）、生产管理（PP）、销售管理（SD）、财务管理（FI/CO）。

## 雅化集团SAP项目二期范围

- 项目范围

- 新公司的SAP推广：实现内蒙古柯达公司、四川泸州凯达公司两个炸药生产点的SAP系统上线，具体包括财务（FICO）、物料管理（MM）、生产管理(PP)、销售管理（PP）。

- 原有SAP系统的深化应用：对于现有运行的SAP部分功能进行完善和深化应用（具体可参见附录）。

- 项目计划工期

- 顾问进场时间：2013年8月25日

- 系统实现阶段：2013年8月26日至2013年10月31日

- 上线前最终准备阶段：2013年11月1日至2013年11月30日

- 系统上线时间：2013年12月1日，上线后须有一个月的维护期

- 项目质保期：上线后一年

# 雅化集团SAP项目招标要求

## 招标流程

- 对潜在投标商进行资质审查，并将审查结果通知各潜在投标商。合格的投标商具备如下资质：

- 投标商是已在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立运作，且具有独立的经营权和决策权的企业法人。

- 投标商具有大型法人企业实施SAP系统的案例，或者投标商具有实施与我公司同类行业企业SAP系统的案例。

- 投标商必须选定SAP ECC6.0作为“四川雅化实业集团股份有限公司SAP系统”的主体，并有能力在此基础上承担“SAP系统项目”的实施及技术开发、集成等工作，直至形成满足雅化集团需求的SAP二期系统项目，并交付正常使用。

- 在公司网站上发布招标文件（2013年7月11日前）

- 项目咨询答疑及投标文档准备（2013年7月11日前）

项目招标文件下达后，可视投标商的需求或其它情况酌情安排有意向的投标商对企业进行初步考察。各投标商也可以将需要咨询的问题，以书面形式及电子邮件形式，于规定时间前送达或传真到四川雅化实业集团股份有限公司。

- 接受投标书（2013年7月27日前）

所有投标文件应于雅化集团规定时间前发送到四川雅化实业集团股份有限公司。随后雅化集团将对投标文件进行初步评审，并决定参与现场投标演示的投标商名单，并将结果以书面或邮件形式告知投标商。

投标文件以书面加电子文件光盘刻录方式邮寄，请附上本公司投标相关资料，包括但不限于本公司简介、营业执照、税务登记证、相关资质证明复印件等。

投标截止时间：2013年7月27日  18:00 （以发出时间为准）。

投标地址：四川省雅安市雨城区陇西路20号 雅化集团物资采购部  胡强收  邮编：625000 电话：0835-2872220。项目咨询电话：0835-2872207

- 投标演示与答疑（2013年7月31日前）

雅化集团将根据实际情况安排一轮现场投标演示与答疑，投标当天要求参与雅化二期项目的实施经理和关键财务顾问必须到场。

讲标过程须由实施的项目经理主讲，讲解内容包括但不限于本公司的资质能力、针对雅化二期的实施策略、对于关键需求的方案应答、项目成员简历等进行介绍。

随后将进行1小时的现场问答，招标人将针对投标商的演示内容以及自身的需求等向投标商进行咨询。

- 评标（2013年8月10日前）

在投标演示结束后，雅化集团将对意向投标商提供的实施团队中的部分项目成员进行现场或远程面试，进行综合评定后确定最终的中标方。

评标结果将以书面或邮件形式告知投标商。

- 与中标企业签订合同（2013年8月20日前）

中标人在接到中标通知后，与雅化集团开始签订实施合同，面试通过的人员名单需签入合同，且不能随意变更。

组成合同的文件包括招标文件、投标书及构成合同的其它文件。

## 投标文件要求

投标商在编写标书时尽量条理清晰、简明扼要、重点突出。投标商所提供的标书应包含但不局限于下列内容：

- 实施方案、实施策略与实施团队情况

须包括针对二期实施公司的实施计划、实施方法和策略以及构成此次实施的团队情况等。

- 对“原有SAP系统的深化应用重点需求”（见招标书附录）所包含内容进行应答与论证（注：前面1-7项需求必须进行应答和列明解决方案，对于8项需求的解决方案，在应标文件中不做强制性要求）；

- 后期支持与维护方案；

- 投标商成功案例介绍；

- 详细报价

报价须包括SAP实施项目的所有费用，包括（不局限于）系统实施费用、后期维护与服务费用等，报价表格统一格式如下表所示：

| 投入资源 | 单价 | 阶段1 |  |  | 阶段2 |  |  | 阶段…… |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 天数 | 小计 | 人数 | 天数 | 小计 | 人数 | 天数 | 小计 |  |
| 项目经理 | P | C | D | P*C*D |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售顾问 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实施商需注明付款条件，包括付款时间，是否需要支付预付款，能否接受最多半年期的承兑汇票。

附录：原有SAP系统的深化应用重点需求

- 集团合并报表的实现

- 出具雅化集团合并报表。

需要合并的账套有70多个，分为四层编制合并报表；

目前使用SAP系统的有5家生产性公司，尚有爆破、咨询、运输、经营四大类公司也需要在SAP系统中完成合并。

- 系统内可自动实现公允价值的调整。

多数公司在首次合并时已对被投资公司的固定资产、无形资产评估价值与账面价值差额确认资本公积，同时需要在每年按折旧年限计提折旧，公允价值调整差额折旧计入管理费用。

- 系统内实现母公司对分子公司长期股权投资的自动抵销。

合并集团内公司之间股权投资结构复杂，主要体现为层次较多；

合并公司在逐年增加，集团在香港和新西兰也设有公司，会纳入合并范围之内；

合并报表在合并处理时，先将成本法调整为权益法，然后基于权益法进行长期股权抵销，系统内实现母公司对分子公司长期股权投资成本的自动抵销。

- 系统自动进行关联方往来、交易、现金流的抵销抵销。

- 特殊合并事项的实现

比如，华恒物资公司投资到聚安总公司成立聚安华恒分公司，华恒物资公司的长期股权投资单位对应的是聚安总公司，聚安华恒分公司没有投资成本，聚安华恒分公司在合并报表编制时合并在华恒物资公司。

- 标准成本下的成本监控和分析体系的建立

- 集团产品在以下维度可进行实际成本的对比报表。对比维度包括：期间、公司、物料类别、客户、实际成本。

- 当前利润的测算表的实现

在当前的任何日期下，根据已经实现的收入、已经发生或预计发生的成本和费用对于未来的盈利状况进行测算，特别是在各月度中旬能大体预测公司当月盈利情况。

- 项目管理统计的优化

将项目投资总额明细区分为费用化金额和资本化金额，可实现项目完工结算时清晰比对项目预算的状况，同时实现费用化部门明细、票据发生的对应。

注：目前未使用PS模块，是通过内部订单管理项目。

- 实现月度采购资金计划的有效控制

月度资金支付计划录入系统并在支付环节进行总体控制，通过分供应商的日常支付控制，保证资金支付计划的有效实施，同时能让公司更准确、有效的使用存量资金。

- 实现银企互联的可行性方案（二期内暂不考虑实施）

提供银企互联的可行性方案，通过银行与系统的有效对接，达到收款自动上账、付款与自动账务处理等各项应用功能。

银企互联的系统程序实现暂不在二期内实施，但系统实现方案需符合我方标准并作为二期验收的标准文件之一。

- 金税系统与SAP系统的接口

- 旧版销售报表系统的替代（解决方案在应标文件中不做强制性要求）

对于现有使用的旧版（非SAP）销售报表系统进行替代，将旧版销售报表系统的报表功能在SAP中实现：

- 集团销售日报表，包含按物料种类进行的入库、发货和库存量，并统计至当日、当月累计和当年累计等。

- 集团月度销售统计表，包含开票量、收入、回款、应收账款余额等。

- 集团各公司销量统计表（分客户），包含不同客户的销量统计等。

- 集团月度合同统计表的实现，包含不同客户不同的产品品种的合同量、实际发货量、可执行量等。

- 集团月度销售明细统计表的实现，包含不同客户不同产品品种的合同签订数、累计开票数以及当期数、本年累计数与上年同期数等信息。

- 集团月度价格台账表的实现，包含不同客户不同产品品种的销量、开票单价（不含税）、销售费用（促销费、运费）、销售执行价等。